**合同编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**技术开发（委托）合同**

  **项目名称：**手联手

 **委托方（甲方）：北京手联手网络科技有限公司**

 **受托方（乙方）：北京泰和志新软件有限公司**

 **签订时间：**2017年 月 日

 **签订地点：** 北京海淀区

  **有效期限：**

中华人民共和国科学技术部印制

技术开发（委托）合同

 委托方（甲方）： **北京手联手网络科技有限公司**

 住 所 地：

 法定代表人：

 项目联系人：

 联系方式

 通讯地址：

 电 话： 传 真：

 电子信箱：

受托方（乙方）：北京泰和志新软件有限公司

 住 所 地：北京海淀区上地厢黄旗东路兴天海园二层215

 法定代表人：韩梦莹

 项目联系人：夏春华

 联系方式 ：010-5129 8869 13910791803

 通讯地址：北京海淀区上地厢黄旗东路兴天海园二层215

 电 话：010-51298869 传 真：010-51298869转8002

 电子信箱：1179851365@qq.com

 签订地点： 省（市） 市、县（区）

 签订日期： 2017年 月 日

 有效期限： 2017年 月 日至 年 月 日

 北京技术市场管理办公室

 本合同甲方委托乙方研究开发 手联手一期项目，并支付研究开发经费和报酬, 乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1. **本合同研究开发项目的要求如下：**
2. 注册：个人和公司
3. 楼盘商城展示
4. 个人中心
5. 后台管理
6. 详细功能见附件1

**第二条 乙方应在本合同生效后 3日内向甲方提交开发计划表。**

研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 开发周期日程
2. 开发人员
3. 开发所需的资料

 **第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：**

 1. 乙方基于自主研发的MobTop OS 云架构系统建设开发框架；

 2. 乙方建设软件数据库表；

 3. 产品的后台开发 ；

 4. 产品前台开发及交互测试

基于软件开发基于乙方自主研发的**M**obTop OS 云架构系统 V1.0

 **第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：**

 1．技术资料清单：备案好的域名，微信公众号的用户名和密码，阿里云用户名和密码/自主服务器的登录名和密码，如有第三方系统对接，需要提供第三方对接的技术人员联系方式及接口程序

 2．提供时间和方式： 域名在软件内测完成后提供，微信公众号用户名密码合同签订后3天内提供，阿里云服务器内测完成后提供（乙方提供服务器除外），提供的方式发项目联系人邮箱

 。

 3．其他协作事项： 企业的宣传图片和文案及排版样式在正式上线前提供

 。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：甲方修改自己账户密码，乙方收到的资料在项目验收单签字后1个月之内删除销毁。

1. **甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：**

 1、研究开发经费总额为 壹万贰仟捌佰元整。

1. 其中含上线后1年的技术运维
2. 60G空间和4MBS的宽带
3. 软件开发和授权使用费用
4. 1次上门技术指导和培训
5. 不限次远程指导和培训

 2. 开发经费由甲方一次支付乙方，具体支付方式和时间如下

 （1） 合同签订后3个工作日内

 乙方的开户银行如下

 公司名称：北京泰和志新软件有限公司

 开户银行：招商银行北京分行上地支行

 账号：110911490510301

1. **甲乙双方约定：**
2. 如甲方需要修改，则甲方须在收到技术服务要求后2个工作日内向乙方提交修改意见（以上双方均须以书面文件形式进行，文件以传真、当面签收、邮递、电子传输加传真确认等有效交付形式均可）；如甲方不要求修改，则甲方须对最终确认方案签字确认。如甲方逾期未提出任何意见也为签字确认，则视为甲方对乙方提供的方案予以确认。
3. 技术服务需求规格说明一经双方确认，即作为甲方进行初步确认和最终验收的标准。
4. 甲方应在验收完成之后3个工作日内向乙方书面确认，明确验收结果。如验收不合格，须书面说明明确不合格原因及修改意见，并注明与乙方协商确定新的验收时间，并另行签订补充协议，该验收说明并不视为免除乙方质量保证责任的证明。如甲方在3个工作日内未对乙方进行书面确认也为提出任何修改意见，则视为甲方验收合格。
5. 项目开始时间约定：在双方完成合同第五.2条款所约定的各自义务后开始计算。**自2017年 月 日起至 2017 年 月 日止**，项目的开发时间以甲方签字确认附件或补充协议次日计算开发周期。经双方书面或邮件认可，可以延长或缩短该期限。
6. **软件验收标准**

甲方验收软件时以合同、需求文档附件、测试文档、产品成果进行逐一确认。

1. **售后服务条款及时间**
2. 乙方为甲方提供免费培训软件使用人员（人员不限）一次。培训地点：
3. 乙方在软件最终验收通过之日起的一年内，将对软件系统进行免费维护（功能新增、业务逻辑调整、数据接口更改等另行协商）。一年期满后，甲方若需要乙方提供继续维护，需每年向乙方支付总开发费用的20%的维护费，如有最新版本的升级服务，将另行协商。
4. 对于系统故障，经鉴定是乙方原因的，乙方先通过远程调试解决，远程调试解决不了的，乙方负责到现场进行解决，费用自理；如果经鉴定不是乙方原因的，乙方仅负责解决故障问题，乙方不承担其他任何责任。但由此产生的费用应由甲方负责，实报实销。
5. 甲方在软件使用过程中，如果要增加除合同之外的其它功能，开发费用和周期另行商定；如属软件本身质量问题，乙方免费为甲方修正。如甲方需要委托乙方进行软件功能设计和UI界面设计，则需要在乙方UI界面完全提供并通过甲方确认以后，双方签署《软件功能及UI界面确认书》，在后期研发过程中甲方修改功能和修改UI界面造成乙方工作量加大，则需要另行协商。
6. **违约责任**
7. 甲方承诺严格按照合同约定进行费用的支付，如果未按时支付乙方开发费用，如有延误，每延误一天，甲方需向乙方支付对应项目总金额1‰的违约金。逾期支付达 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿1‰的违约金。
8. 乙方承诺严格按照合同约定的开发进度进行产品开发，如果未能按时交付合同标的物，且未能与甲方达成延期交付的书面协议，则自合同约定开发计划的结束日起，每延误一天，乙方需向甲方支付对应项目总金额1‰的违约金。如甲方延长或拒绝验收确认，则此期间不计算违约金，不视为乙方逾期交付。
9. 乙方进行软件研发过程中涉及到确认时间的，双方应严格按照规定的时间进行确认，包括不限于（如甲方进行软件功能确认、上线前测试的确认等），除非双方有书面确认的延长的时间说明。
10. 本合同内容不得透露给第三方，未尽事宜按有关规定另外补充。双方所签附件和补充协议具有同等法律效力。
11. **其他补充事项**

双方约定本合同其他相关事项为：

 。

1. **其他事项**
2. 乙方只负责开发软件，甲方具体的使用运营事务与乙方无关，甲方若使用该软件做其他事务，后果由甲方承担。
3. 除在法律认可的不可抗力或双方协商同意的情况下，本合同书不能取消，如甲方单方面提出终止合同，乙方无须退还已支付的开发费用，如乙方单方面终止合同，乙方须退还甲方已支付的开发费用，并承担相应的甲方直接损失。
4. 如双方在合同期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可提交北京仲裁委员会仲裁解决。
5. 本合同一式三份，甲方一份，乙方二份，具有同等法律效力。

签署页

**甲方：北京手联手网络科技有限公司 (盖章）**

**法定代表人/委托代理人： （签名）**

 **年 月 日**

 **乙方：北京泰和志新软件有限公司（盖章）**

 **法定代表人/委托代理人： （签名）**

 **年 月 日**

附件1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **功能分类** | **功能描述** |
| 注册 | 个人注册 | 图片、文字介绍、视频 |
| 公司注册 | 图片、文字介绍、视频 |
| 商城 | 展示商城 | 1. 产品列表展示
2. 产品搜索
3. 产品详情页

后台编辑信息，前台展示 |
| 个人中心 | 我的信息 | 1.读取微信头像和昵称2.注册时的信息展示3.注册时信息可修改完善 |
| 电子合同 | 1. 电子合同模版
2. 选对钩表示接受此合同
 |
| 我的二维码 | 1.每个人生成自己的二维码，别人扫我的二维码并关注，对方则在我的团队中。2.我分享出去的连接，绑定我的二维码 |
| 我的团队 | 1.我的直接团队列表，点击可查看对方信息2.我的间接团队列表，点击可查看对方信息 |
| 我的推荐人 | 推荐我的人 |
|  |  |
| 我的客户 | 1. 创建客户
2. 修改客户
3. 删除客户
4. 修改客户状态
5. 客户分类查看
 |
| 需求与建议 | 1. 联系客服端口
 |
| 后台 | 会员管理 | 1. 时间筛选
2. 条件筛选
3. 状态筛选
4. 内容筛选
5. 导出
 |
| 权限管理 | 拆分权限，可根据不同部门不同级别去设置某个部门的操作权限 |
| 展示管理 | 展示商城的管理图片上传、信息编辑 |
| 需求与建议管理 | 点击回复需求与建议 |
| 预估时间 | 15-20工作日 |
| 预估价格 | 2.6-3万 |
| 优惠价格 | 1.28万 |